🏀

CourtIQ — YOLOX v7

תוכנית אימון מודל מלאה

תאריך: מאי 2026 | חומרה: YOLOX-tiny | רישיון: Apache 2.0

GPU: RTX 5050 (8GB VRAM) | יעד: טלפון מהצד (חבר מצלם)

# 🔍 אבחנה — למה המודל תקוע

ניתוח 4 סרטונים אמיתיים חשף את הבעיות המרכזיות:

| סרטון | רזולוציה | Ball Det. | Hoop Det. | Max Ball Conf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TikTok (576×1024) | Vertical | 2/64 frames | 159 (FP) | 0.006 |
| Indoor gym (832×464) | Landscape | 17/64 frames | 103 | 0.58 |
| Outdoor (480×848) | Vertical | 0/64 frames | 31 (FP) | 0.0001 |

## שורש הבעיות

- Data Bias — 95% מה-dataset הוא חדר אחד (2HYPE indoor)

- Under-trained — 30 epochs בלבד (יעד: 150)

- Augmentations חסרות — אין vertical crop, אין text overlay, אין brightness variation

- Objectness סביר (0.54–0.74) — המודל רואה אובייקטים אבל לא יודע לסווג אותם

# 📊 Phase 1: Data Collection (3–4 ימים)

יעד: להגיע ל-40,000+ תמונות מגוונות עם annotations איכותיות.

## 1.1 מקורות Data חינמיים

| מקור | תמונות | מה זה נותן | קישור |
| --- | --- | --- | --- |
| Dataset קיים (v4) | 23,000 | Indoor בסיס | universe.roboflow.com |
| Basketball & Net Detection | ~5,500 | Outdoor + זוויות מגוונות | Roboflow Universe |
| Basketball Detection (v7) | ~1,650 | תנאי תאורה שונים | Roboflow Universe |
| AI Sports Analytics | ~6,900 | ball + net + player | Roboflow Universe |
| סרטונים שלך (טלפון) | ~2,000 | Use case מדויק — הכי חשוב! | חילוץ frames |
| YouTube דרילים + TikTok | ~3,000 | Vertical, טקסט, זוויות שונות | yt-dlp + ffmpeg |
| סה״כ | ~42,000 |  |  |

## 1.2 הנחיות Annotation

- Basketball (class 0): bounding box צמוד סביב הכדור בלבד. כולל כדורים ביד, באוויר, על הרים, מוסתרים חלקית. גם כדורים של 10px.

- Basketball Hoop (class 1): לוח + רים + רשת בלבד. לא לכלול עמודים, תקרה, מבני מתכת.

- להשתמש ב-auto-annotate של Roboflow עם v6 כבסיס, ולתקן ידנית.

## 1.3 Category Mapping

כל ה-datasets צריכים להימפה לסכמה אחידה:

basketball / ball / Basketball  →  class 0 (Basketball)

hoop / net / rim / basket      →  class 1 (Basketball Hoop)

להתעלם מקטגוריות אחרות (player, referee) — לא רלוונטיות לנו.

# 🎨 Phase 2: Augmentation Strategy

זה ההבדל הכי גדול מה-v6 הקודם. כל ה-augmentations האלה חסרו:

| Augmentation | Prob | למה קריטי |
| --- | --- | --- |
| Mosaic (4 images) | 1.0 | מאלץ את המודל לראות כדורים בגדלים שונים ובהקשרים שונים |
| Vertical Crop (9:16) | 0.3 | מדמה סרטוני טלפון — ה-blind spot הכי גדול שלך |
| Copy-Paste Balls | 0.5 | מדביק כדורים קטנים (10–30px) על רקעיות מגרש |
| MixUp | 0.3 | שילוב תמונות — מונמך למנוע overfitting |
| Brightness (0.5–1.5) | 1.0 | תאורה שונה — חדרים חשוכים, outdoor שמשי, לילה |
| Text Overlay | 0.2 | מדמה watermarks של TikTok/Instagram |

## Augmentation Config (Python)

max_epoch = 150

input_size = (640, 640)

mosaic_prob = 1.0

mosaic_scale = (0.3, 1.7)  # aggressive scale variation

mixup_prob = 0.3

copypaste_prob = 0.5

vertical_crop_prob = 0.3

brightness_range = (0.5, 1.5)

text_overlay_prob = 0.2

# 🚀 Phase 3: Training (48–72 שעות)

## 3.1 Training Config

| פרמטר | ערך |
| --- | --- |
| Architecture | YOLOX-tiny (depth=0.33, width=0.375, ~5M params) |
| Input Size | 640×640 |
| Output | [1, 8400, 7] = [cx, cy, w, h, obj, ball, hoop] |
| Epochs | 150 (warmup: 15, no-aug: 25) |
| Batch Size | 8 (RTX 5050, 8GB VRAM) |
| Learning Rate | 0.002 / 64.0 (cosine schedule) |
| GPU | RTX 5050 — ~48–72 שעות ל-150 epochs |
| License | Apache 2.0 — שימוש מסחרי חינם |

## 3.2 Checkpoints והחלטות

| Epoch | mAP@50 מצופה | מה לעשות |
| --- | --- | --- |
| 30 | > 80% | Sanity check — אם מתחת, לעצור ולבדוק data |
| 60 | > 88% | השוואה ל-v6 הנוכחי |
| 100 | > 92% | הרצת evaluator על הסרטונים שלך |
| 150 | > 94% | Export ONNX ובדיקה סופית ב-evaluator |

## 3.3 Validation Strategy

- Indoor val set: נשאר קפוא מ-v4 (~1,149 תמונות) — mAP חייב להישאר ≥ 90%

- Outdoor val set: 10–15% מהתמונות החדשות — נמדד בנפרד

- Phone-video val set: 4 הסרטונים שלך — זה המבחן האמיתי

# ✅ Phase 4: Evaluate & Deploy (2–3 שעות)

## קריטריונים להצלחה

| מטריקה | v6 (עכשיו) | v7 (יעד) | הערה |
| --- | --- | --- | --- |
| mAP@50 | 88.5% | > 94% | +6% |
| Ball conf ב-TikTok | 0.006 | > 0.40 | ×66 |
| Ball det. outdoor | 0/8 frames | > 6/8 | מ-0 ל-75% |
| Hoop conf outdoor | ~0.20 | > 0.60 | ×3 |
| ONNX size | ~20MB | ~20MB | ללא שינוי |
| Inference (WASM) | ~12ms | ~12ms | ללא שינוי |

## Deploy Steps

- Export ONNX: python tools/export_onnx.py -f exps/courtiq_v7.py -c best_ckpt.pth

- בדיקה ב-Model Evaluator עם 4 הסרטונים שלך

- העתקה ל-www/models/basketball_yolox_tiny_v7.onnx

- עדכון shotDetection.js — רק שם הקובץ

- בדיקה על טלפון דרך Capacitor

# 📅 Timeline מרוכז

| יום | משימה | זמן | תוצר |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Download datasets | 2–3 שעות | Raw images + annotations |
| 2 | Merge + remap categories | 2 שעות | Unified COCO dataset |
| 3 | חילוץ frames מהסרטונים שלך | 1 שעה | +2,000 frames |
| 4–5 | Annotation + review | 8–16 שעות | 40K+ annotated images |
| 6–8 | Training (150 epochs) | 48–72 שעות | v7 checkpoint |
| 9 | Evaluate + Deploy | 2–3 שעות | v7 ONNX in production |
| סה״כ |  | ~7–10 ימים |  |

## מסלול B: אם v7 לא מספיק

אם אחרי 150 epochs + data מגוון המודל עדיין לא מספיק, האופציות הבאות:

- YOLOX-s (9M params, ~12MB ONNX) — אותה משפחה, גדול יותר, עדיין רץ על טלפונים. Apache 2.0.

- NanoDet-Plus (~4MB ONNX) — מתוכנן למובייל, מהיר מאוד. Apache 2.0.

אבל ב-90% סיכוי — YOLOX-tiny עם data נכון יספיק.